# П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 13 декабря 2012 года  № 32- 12

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | С.Б.Кондратьев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И. Буцелова |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |
| ВрИО главы администрации Тигильского МР | Т.Н. Навроцкая |
| Заместитель главы администрации Пенжинского МР по вопросам ЖКХ | А.А. Бекетов |
| Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Олюторского муниципального района | О.Д.Карпенко |
| И.о.начальника отдела по управлению имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | Е.П.Алина |
| Начальник отдела ЖКХ, ТЭК Комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации Соболевского МР | Г.Р. Ковалева |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С.В. Арнацкая |
| Заместитель главы администрации Усть - Большерецкого МР | К.Ю.Деникеев |

| Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района | П.М.Кошкарев |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Быстринского МР | В.Н. Корыстова |
| Глава Вилючинского городского округа | А.С. Сова |
| Начальник отдела энергетики и развития коммунальной инфраструктуры Управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | О.А. Симонова |
| Заместитель председателя Комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО | Д.А. Платонов |
| Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края | Ф.М. Кудзиева |
| И.о. руководителя Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В. Панов |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Камчатскому краю | А.С. Литвинюк |
| Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» | А.И.Блинов |
| ВрИО директора филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Р.В. Малоземов |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А.В.Колесников |
| Директор филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго» | А.Ф. Блащук |
| И.о.директора ГУП «Камчатэнергоснаб» | М.П. Русанович |
| Директор филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | О.В. Петрушин |
| И.о. директора филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | А.Б.Новокрещинов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  прохождении отопительного  периода  2012-2013 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1. Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края принимать личное участие в селекторных совещаниях, или направлять своих заместителей, курирующих вопросы ЖКХ.

2. Ресурсоснабжающим организациям, администрациям муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить дежурство в период новогодних праздников с 30.12.2012 по 08.01.2013 года.

- Графики дежурства с ответственными лицами представить в  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 15 декабря 2012 года;

- Приказы об организации дежурства в праздничные дни представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок до 25декабря 2012года.

3. Администрации Карагинского МР представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о расчетах за фактические поставки топлива по предприятию МУП «Оссорское ЖКХ»

срок – до 19 декабря 2012 года.

4. Главе Олюторского муниципального района:

- совместно с представителями эксплуатирующей организацией ОАО «Корякэнерго» организовать мониторинг проверки перепада давления и температуры холодной в водоводе с.Пахачи.  Информацию о работе в условиях низких температур в ноябре - декабре 2012 года представить в Министерство, ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – 25.12.10212;

- получить от подрядной организации ООО «Строительно-Монтажная Компания» гарантию об устранении недостатков за свой счет в случае сбоев в работе нового водовода  с.Пахачи. Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – 20.12.2012;

- принять решение об исполнении обязательств за выполненные работы по договору перед подрядной организацией ООО «Строительно-Монтажная Компания» на основании сведений о режиме работы водовода, фактического водопотребления, технического состояния сети, проведения натурных измерений расходов воды и давлений в период прохождения ОЗП 2012-2013 годов. Информацию  о принятом решении представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – 21.12.2012.

5. Администрации Усть-Большерецкого МР обеспечить контроль по погашению задолженности за предоставленные коммунальные услуги по городской больнице в г.п. Октябрьское.

срок  - до 20.12.2012

6. Администрации Усть-Камчатского муниципального   района  обеспечить расчеты с ОАО «ЮЭСК» за потребленные энергоресурсы в 2011-2012 годах на муниципальных объектах, эксплуатируемых МУП «Тепловодхоз» п.Усть-Камчатск

срок – до 09.01.2013

7. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  представить информацию о работе с управляющими организациями (в.т.ч. по ООО «УЖКХ») по погашению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.  Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок -  до 19 декабря 2012 года.

8. Администрации Елизовского МР представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края графики погашения платежей управляющих организаций Елизовского МР за поставленные тепловую энергию перед ОАО «Камчатскэнерго»

срок -  до 24 декабря 2012 года.

Министр                                                                                                   С.Б.Кондратьев

Протокол вел:

Заместитель начальника отдела энергетики

и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                              О.Н.Литовченко