# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  27 марта 2013 года  № 20-13

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Заместитель начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов О.Н. Литовченко П.Б. Малюшенко |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М.А. Тихонов |
| Глава администрации Тигильского МР | С. И. Бородай |
| Заместитель главы администрации Пенжинского МР по вопросам ЖКХ | А.А. Бекетов |
| Глава администрации Олюторского муниципального района | О.Н. Свириденко |
| И.о. заместителя главы Карагинского муниципального района | Н.Н. Захаров |
| Заместитель главы Соболевского муниципального района | Т.В. Данилина |
| Глава администрации Алеутского муниципального района Заместитель главы администрации Усть - Большерецкого МР | С.В. Арнацкая К.Ю. Деникеев |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского муниципального района | И.И. Купцов |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района | И.И. Купцов |
| Начальник отдела ЖКХ Быстринского муниципального района | В.Н. Корыстова |
| Глава администрации Вилючинского городского округа | Е. Л. Липаков |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района | Д.А. Платонов С. Н. Тюлькин |
| Глава Вулканного городского поселения Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | В.В. Смолин А. И. Пархоменко |
| Начальник отдела по надзору за опасными производственными объектами по Камчатскому краю Камчатского управления «Ростехнадзор» | С.П. Якунин |
| Главный инженер ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | С.А. Кулинич Л.В. Романенкова |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель главного инженера ОАО «ЮЭСК» | А.Ф. Блащук В.В. Тяньков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А. В. Колесников |
| Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.А. Абоимов |
| Директор ООО «КВТ» Заместитель директора филиала «Камчатский» ОАО «РЭУ» | Л.Н. Кулешов Н. В. Александрова |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала Камчатский ОАО «Оборонэнерго» | А.С. Пыжьянов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  прохождении отопительного  периода  2012-2013 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2012-2013 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2. Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края

-   направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края письменное уведомление об ознакомлении с распоряжением Правительства Камчатского края от 25.03.2013 № 104-РП Об обеспечении устойчивой работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Камчатского края в осенне-зимний период 2013-2014 годов и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях в Камчатском крае

срок – до 29 марта 2013 года;

- при возникновении технологических нарушений на сетях тепло- и водоснабжения  и генерирующего оборудования в период прохождения ОЗП представлять информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края по телефонам: 42-08-61, 41-22-86, 42-45-75, 42-33-72

срок – незамедлительно.

1.3. Администрациям Петропавловск-Камчатского городского округа, Усть-Большерецкого, Мильковского муниципальных районов представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о выполнении графика проведения собраний собственников по вопросу принятия решения о прямых платежах за коммунальные услуги в ресурсоснабжающие организации

срок - до 29 марта 2013 года.

1.4. Администрации Мильковского муниципального района

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о проводимых ремонтных работах на сетях теплоснабжения с указанием количества жилых домов в с. Мильково, где были перерывы в подаче отопления

срок -  до 29 марта 2013 года;

- представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию об эксплуатирующей организации по водоснабжению, водоотведению в с. Пущино, Атласово, Шаромы, Долиновка и планы по подготовке объектов водоснабжения, водоотведения вышеуказанных населенных пунктов к ОЗП 2013-2014 годов

срок - до 05 апреля 2013 года.

1.5. Администрации Елизовского муниципального района

- представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию по ОАО «Корякэнергоснаб» за период с 01.09.2012 по 01.03.2013: схемы теплоснабжения с привязкой к котельным; полезный тепловой отпуск по жилым домам (с ОДПУ и без приборов учета); информацию по площадям жилых домов; архивные данные показаний приборов учета

срок - до 10 апреля 2013 года;

- принять меры по погашению задолженности предприятия ЖКХ ООО «Мега-Н» за потребленную электроэнергию производства ОАО «Камчатскэнерго». Представить информацию о решении данного вопроса в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок - до 15 апреля 2013 года;

-  представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края предложения о решении вопроса погашения задолженности за потребленную электроэнергию производства ОАО «Камчатскэнерго» предприятия ЖКХ МУП «РКЦ Паратунского сельского поселения»

срок - до 05 апреля 2013 года;

1.6. Главе Вулканного городского поселения В.В. Смолину

- в случае принятия решения о прямых платежах провести необходимые мероприятия по переуступке филиалу «Камчатский» ОАО «РЭУ» права требования долга с граждан – потребителей за предоставленные коммунальные услуги (ГВС и ХВС). Информацию представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок - до 27 апреля 2013 года;

- обеспечить своевременное исполнение обязательств по договорам энергоснабжения, ресурсоснабжения на объектах водоснабжения, управляющей организации и административных зданиях Вулканного городского поселения

срок – постоянно.

1.7. Рекомендовать ОАО «ЮЭСК» (Вахракову Е.И.)

- представить расчет необходимого объема топлива (уголь) на ОЗП 2013-2014 годов в Пенжинском МР с учетом планируемой модернизации оборудования, подключения локальных источников теплоснабжения и фактических остатков топлива

срок - до 08 апреля 2013 года;

- представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию по завершению внеплановых ремонтов оборудования ДЭС с. Лесная и ДЭС-17 с. Никольское

срок - до 08 апреля 2013 года.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Реализация мероприятий долгосрочных краевых целевых программ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края

- представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию о выполнении программных мероприятий, реализуемых в рамках долгосрочных краевых целевых программ в 2013 году

срок - до 29 марта 2013 года.

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

главный специалист – эксперт

отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                              А.И. Задорожный