# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  20 августа  2014 года  № 26-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Г.В. Нефедов Н.А. Белоуско И.И. Буцелова |
| Начальник отдела экономики и ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | А.В.Степанов С.И.Бородай |
| Глава администрации Пенжинского МР | А.В.Болотнов |
| Начальник отдела по строительству, транспорту, энергетике, ЖКХ администрации Олюторского МР | С.Ю.Демуров |
| И.о. главы администрации Карагинского МР | В.В.Швец |
| Глава Соболевского МР | В.И. Куркин |
| Заместитель главы администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть-Большерецкого МР | Т.В.Горшкова К.Ю.Деникеев |

| Руководитель управления ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского МР | А.В.Губаревич |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А.Поршнев |
| Глава администрации Быстринского МР | А.В.Греков |
| Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | Н.Б.Байкова |
| Заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО И.о. Начальника управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | В.В.Каюмов И.Э.Меметов |
| Руководитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края | С.Л.Течко Ф.М.Кудзиева |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край ВрИО начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.В.Панов А.С.Клименко |
| Главный инженер ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | С.А.Кулинич Р.В.Малоземов |
| Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | С.П.Плугарь |
| Заместитель генерального директора ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» И.о. начальника отдела поставок нефтепродуктов и угольной продукции ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.В.Пакалов А. Ф.Блащук А.Б.Самойлов |
| Главный инженер «Камчатэнергосервис» | С.А.Внучков |
| Директор МУП «Петропавловский водоканал» | А.В.Кошкарев |
| И.о. начальника ПТО филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | А.В.Голиков |
| Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | В.А.Морозов |
| Заместитель министра здравоохранения Камчатского края | Н.Н.Александрович |
| Заместитель руководителя группы государственных закупок и материального обеспечения Министерства образования и науки Камчатского края Консультант отдела социального обслуживания Министерства социального развития и труда Камчатского края | И.А.Синицинский М.И.Пичушкин |
| Консультант Министерства культуры Камчатского края | Ю.А.Качан |
| Референт отдела развития школ Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | Н.Ю.Дзенис |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  подготовке объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы  к предстоящему   отопительному периоду 2014 – 2015 годов, завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к предстоящему отопительному  периоду 2014-2015 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2 Информацию заместителя руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» (Камчатский край) В.А. Панова о подготовке к комиссионным проверкам с  обязательным соблюдением требований Правил оценки готовности к отопительному периоду (утв. Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103)  с целью получения положительного заключения комиссии для  выдачи паспортов готовности муниципальным образованиям Камчатского края принять к сведению.

1.3 Информацию руководителя некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» С.Л. Течко о необходимости участия представителей администраций муниципальных образований  в Камчатском крае в процессе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  принять к сведению.

1.4  Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском крае:

- обеспечить контроль проведения мероприятий по реализации согласованных планов по подготовке жилищного фонда,  объектов жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2014-2015годов, созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов и определить персональную ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, курирующих это направление;

- предоставить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о наличии контрактов по выполнению работ в соответствии с утвержденными планами по подготовке объектов ЖКХ Камчатского края;

- представить в адрес Государственной жилищной инспекции Камчатского края информацию о получении паспортов готовности  жилых домов

срок – до 15.09.2014 года;

- при подготовке документов для получения паспортов готовности муниципальных образований, руководствоваться правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 и рекомендациями Дальневосточного управления «Ростехнадзор» (Камчатский край), данными на селекторном совещании;

- обеспечить участие представителей администраций муниципальных образований  в процессе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на этапах:

- передачи объектов общего имущества подрядным организациям для проведения работ по капитальному ремонту;

- приемки выполненных работ по капитальному ремонту и сдаче объектов общего имущества в эксплуатацию управляющим организациям.

1.5 Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Камчатского края взять на особый контроль подписание паспортов готовности жилых домов в   Камчатском крае

срок - до начала отопительного периода.

1.6  Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края,  руководителям ресурсоснабжающих организаций Камчатского края:

- в целях проведения мониторинга хода подготовки объектов ЖКХ  и энергетики Камчатского края к надежной и безаварийной  работе  в  осенне-зимний  период 2014-2015 годов обеспечить своевременное и  объективное предоставление информации  в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

таблица №1а -  информация  о  фактическом  выполнении  ремонтных  работ /в соответствии с планом по подготовке к ОЗП 2014-2015 годов;

- таблица №2 - сведения по форме 1-ЖКХ /зима/;

- таблица №3  - финансирование  объемов  работ по подготовке к ОЗП 2014-2015 г.

срок - до 25 числа каждого месяца.

- а также оперативные данные  по этим же  таблицам № 1а, 2, 3   к 10 числу каждого месяца;

- активизировать работы по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к ОЗП 2014-2015 годов, усилить контроль за их выполнением с целью обеспечения своевременного начала отопительного периода, а также с целью  обеспечения безопасной и  бесперебойной работы объектов при прохождении отопительного периода на территории всех муниципальных образований Камчатского края

срок – постоянно.

1.7 Рекомендовать администрации Усть-Камчатского МР муниципального района активизировать работы  по  ремонту ветхих сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.

1.8 Рекомендовать ОАО «Корякэнерго» (Кондращенко Е.Н.) принять меры по решению вопроса аренды топливных емкостей для хранения дизельного топлива в  Устьевом сельском поселении Соболевского муниципального района.

срок – до 26.08.2014года.

1.9 Рекомендовать  ОАО «ЮЭСК» (Вахракову  Е.И.):

- организовать  выезд в с. Оклан, Пенжинского района  для организации работ по согласованию места установки  ДЭС;

- активизировать работу по ремонту ВЛ-0,4кВт с. Оклан, Пенжинского района.

Министр                                                                                                 В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       Н.А. Белоуско