Информация о ходе реализации регионального проекта

«Спорт – норма жизни» в 2019 году

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» в 2019 году реализовывалось четыре мероприятия с участием федерального финансирования:

1)	создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский);

2)  приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

3)	закупка спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадки ГТО в муниципальных районах);

4)  государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

Для реализации мероприятий в 2019 году Камчатскому краю предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 262 065,6 тыс. руб., всего на региональный проект предусмотрено 273 290,831 тыс. руб.

Итог реализации мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни»

Мероприятие 1

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская).

15 февраля 2019 года Министерством строительства Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 200, млн. руб. (субсидия из федерального бюджета - 190,0 млн. руб.)

Общий объем субсидии из средств федерального бюджета на 2019-2021 годы составляет 716,422 тыс. руб.

По результатам аукциона 6 мая 2019 года заключен государственный контракт с победителем - ООО «Легион», подрядчик в мае приступил к работе.

Строительство осуществляется в соответствии с утвержденным планом графиком производства работ.

Всего за 2019 год выполнено работ: демонтаж объектов капитального строительства 01-01 – 94 %; Перенос сетей электроснабжения – 100 %; Земляные работы – 80,4 %; Фундаменты – 98 %; Перекрытие в осях 8-9 – 21%; Блок 1, Блок 5 – 100 %; Металлоконструкция стен – 43 %; Перекрытия – 16 %; Лестницы трибуны, Лестницы Л2, Л3 – 500 %; Лестницы. Подпорные стенки 07-14 – 33,45 %.

Техническая готовность объекта – 26%, значение показателя достигнуто на 100%.

Контракт переходящий, срок сдачи объекта - 2021 год.

Мероприятие 2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

8 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 52,497575 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета - 51, 9726 млн. руб.).

Шести спортивным школам олимпийского резерва, в которых осуществляется спортивная подготовка по базовым видам спорта, предоставлена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ СШОР «Морозная», КГАУ СШОР по ЗВС, КГАУ СШОР единоборств, КГАУ СШОР тхэквондо, МБУ СШОР по ЛВС.

В рамках мероприятия организациями спортивной подготовки в 2019 году приобретено:

В КГАУ СШОР «Эдельвейс» - 352 комплекта горнолыжного инвентаря (лыжи и крепления) и 2-е единицы снегоходов для работы в горной местности (стоимость всего закупленного оборудования и инвентаря - 9,0 млн. руб.);

В КГАУ СШОР «Морозная» - 279 комплектов горнолыжного инвентаря (лыжи, крепления, горнолыжные палки), 20 набивных мячей, 21 мат гимнастический, 4 измерителя скорости ветра, 4 термометра, 300 флагов расцвечивания горнолыжных трасс Liski, сани спасательные, 6 канторезов электрических, 2 бура (коловорот) ручных (стоимость всего закупленного оборудования и инвентаря - 9,0 млн. руб.);

В КГАУ СШОР по ЗВС - 220 пар беговых лыж (для конькового и классического хода), 200 пар креплений для беговых лыж (для конькового и классического хода), 19 пар лыжных палок, 15 единиц винтовки спортивных малолкалиберных «БИ-7-4» (стоимость всего закупленного оборудования и инвентаря - 9,0 млн. руб.);

В КГБУ СШОР единоборств - инвентарь и оборудование для спортивной подготовки в видах спорта самбо и киокусинкай:

тренажер универсальный – 10 шт., сайкл профессиональный – 8 шт., тренажер для отработки ударов – 1 шт., тренажер для растяжки ног – 4 шт.;

мешок боксерский – 12 шт., лапы боксерские – 15 пар, макивары – 20 шт., щиты – 11 шт., маты гимнастические – 20 шт., комплекты «Рыцарь» - 12 компл., медицинболы – 80 шт., манекены – 15 шт., татами – 486 шт., табло судейское механическое – 2 шт., гонг – 2 шт., канат для перетягивания – 3 шт., ковер самбо – 3 шт., мешок «чаша» - 3 шт., гири – 24 шт., гантели – 70 шт., мячи (баскетбол, волейбол, футбол, регби) – 53 шт., насос для накачивания спортивных мячей – 5 шт., секундомер – 20 шт., скамья гимнастическая – 15 шт., скакалка – 500 шт., кольца гимнастические – 1 шт., игла д/мяча – 5 шт., нож тренировочный – 10 шт., муляж пистолета – 10 шт.

Стоимость всего закупленного оборудования и инвентаря - 9,0 млн. руб.

В КГАУ СШОР тхэквондо – спортивный инвентарь и оборудование для спортивной подготовки тхэквондистов: тренажер для отработки ударов – 5 шт., мультикроссовер – 2 шт.; будо-мат – 9 шт., весы медицинские – 3 шт., ракетка двойная – 20 шт., макивара – 20 шт., маты гимнастические – 20 шт., телевизор LED 49 – 3 шт. (стоимость всего закупленного оборудования и инвентаря – 7,498 млн. руб.)

В МБУ СШОР по ЛВС - снегоуплотнительная техника для подготовки лыжных трасс (стоимость 10,126 млн. руб.).

Достижение значение показателя «Приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» в 2019 году выполнено на 100 %.

Мероприятие 3

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания инфраструктуры (площадок ГТО в муниципальных районах)

7 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 14,003737 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета 13,8637 млн. руб.).

В 2019 году пять муниципальных районов (Карагинский, Пенжинский, Тигильский, Усть-Камчатский и Елизовский) закупили спортивно-технологическое оборудование для создания спортивной инфраструктуры - площадок ГТО.

Все заказчики по результатам закупочных процедур заключили муниципальные контракты на сумму 14,14519 млн. руб. (с учетом местного бюджета), всего заключено и исполнено 14 контрактов.

Спортивно-технологическое оборудование поступило во все муниципальные районы, установлено в Усть-Камчастком, Тигильском и Елизовском районах. В Пенжинском и Карагинском муниципальных районах установка оборудования не выполнена в связи с долгосрочной задержкой груза и поздним получением спортивно-технологического оборудования муниципальными заказчиками.

Достижение значение показателя «Поставлены комплекты спортивного оборудования» выполнено на 100 %.

Мероприятие 4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

11 февраля 2019 года Министерством спорта Камчатского края с Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на сумму 6,557157 млн. руб. (субсидия из федерального бюджета - 6,229 млн. руб.).

Субсидия направлена в 4 организации: КГАУ СШОР «Эдельвейс», КГАУ СШОР по зимним видам спорта, КГАУ СШОР тхэквондо и КГБУ «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта».

В рамках мероприятия организациями спортивной подготовки в 2019 году:

В КГАУ СШОР «Эдельвейс» приобретён горнолыжный инвентарь и оборудование на сумму 2 346 631,58 руб. (ботинки и палки горнолыжные – 231 комплект, комплектующие и запасные детали для вешек – 100 шт., инструменты и мазь для скольжения VOLA – 312 шт.);

В КГАУ СШОР по ЗВС приобретены пневматические винтовки и патроны на сумму 2 105 263,15 руб. (винтовки спортивные пневматические газобалонные «БИ-7-5» - 15 шт.; патроны «Стандарт» латунь, «Биатлон», LR MAGAZINE SK – 61 127 шт.);

В КГАУ СШОР тхэквондо оплачены расходы четырех выездов спортсменов КГАУ СШОР тхэквондо на тренировочные мероприятия и соревнования за пределы Камчатского края, приобретён спортивный инвентарь на сумму 1 052 631,58 руб. (участие во всероссийских и международных соревнованиях - оплата проезда, питания и проживания; приобретено - защитные футы для тхэквондо – 17 шт.; скамья гимнастическая – 9 шт.; мат гимнастический – 10 шт.; макивара – 24 шт.; защита торса (протектор) – 30 шт.; лапы для отработки ударов – 40 шт.);

КГБУ ЦСП по АВС приобретен инвентарь для отделения горнолыжного спорта и плавания на сумму 1 052 631,58 руб. (горнолыжные инвентарь (ботинки, горнолыжные палки, перчатки, рукавицы, лыжи, крепления) – 28 комплектов; инструменты и твердая мазь для скольжения (парафин) – 101 шт.; инвентарь для отделения плавания (гидрокостюмы, очки для плавания, купальники спортивные) – 64 шт.).

СШОР заключено и исполнено 17 контрактов на 100 %.

Значение показателя «Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» достигнуто на 100%.

В целом по реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году:

контрактация составляет 100 %, заключено 60 контрактов на сумму 273,23635 млн. руб.), в том числе 262 065,6 млн. руб. средства федерального бюджета;

исполнено - 59 контрактов (один контракт переходящий - строительство ФОКа).

Мероприятия исполнены на 100 %.

Значения показателей, установленные в соглашениях, достигнуты на 100%.

Достижение показателей регионального проекта «Спорт – норма жизни»

| № пп | Наименование показателя | 2018 (факт) | 2019 план | Достижение показателя на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показатель | % достижения |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи,% | 57,7 | 64,5 | 64,5 | 100 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 20 | 24 | 24 | 100 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % | 7,1 | 9,4 | 9,4 | 100 |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 78,3 | 79 | 79 | 100 |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |

Ожидаемые результаты регионального проекта - реализация проекта позволит к 2024 году увеличить до 55% долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (показатель 2019 года - 34,3 %).